| **Tên Nhóm:** | *Nhóm* Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương giáo viên | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên Đề Tài:** | Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương giáo viên | | |
| **Ngày Họp:** | 8 /9 /2025 | **Thời gian:** | 20:00 |

|  |
| --- |
| 1. Mục đích của buổi họp |
| *Thảo luận về tiến độ dự án “Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương giáo viên” Tuần 1* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thành viên tham gia buổi họp | | |  |
| ***MSSV*** | ***Họ Và Tên*** | ***E-mail*** | ***Tham dự (Y/N)*** |
| 22010041 | Hà Thành Đạt | 22010041@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 22010451 | Cao Văn Duy | 22010451@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng | dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn | Y |

|  |  |
| --- | --- |
| Xây dựng trang quản lý giáo viên | |
| 1. Thiết kế giao diện trang quản lý thông tin giáo viên |
| 2. Tạo form thêm/sửa/xóa giáo viên |
| 3. Hiển thị danh sách giáo viên bằng bảng |

|  |  |
| --- | --- |
| Xây dựng trang quản lý học phần | |
| 1. Thiết kế giao diện quản lý học phần |
| 2. Tạo chức năng thêm/sửa/xóa học phần |
| 3. Hiển thị danh sách học phần |

|  |  |
| --- | --- |
| Thiết kế và xây dựng database (MongoDB) | |
| 1. Tạo collection Teachers |
| 2. Tạo collection Courses |
| 3. Kết nối backend với MongoDB |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) | | | |
| **Ngày:** | 1/10/2025 | **Thời gian:** | 19:30 |
| Mục tiêu: | - Hoàn thiện trang tính tiền dạy  - Xây dựng chức năng tính lương theo giờ  - Tạo thêm database phục vụ tính tiền dạy | | |